附件5

山东省钢结构行业协会

钢结构金质工程考核评分表

表1：质量与管控评分表（满分100）

| 序号 | 评价指标 | 评分标准 | 考评分数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目管理体系（5分） | 企业组建了项目管理组织架构，项目建立了质量责任制，项目主要质量管理人员（项目经理、技术负责人、质量员等）签署了任命书或责任书得2分。 |  |  |
|  |  | 项目经理资格符合工程规模要求，质量员、安全员100%持证上岗，特殊作业人员100%持证上岗得3分。 |  |  |
| 2 | 质量管理 （满分5分） | 编制了项目质量管理计划书，有明确的质量管理目标和工程创优措施得2分。 |  |  |
|  |  | 质量管理活动有记录台账的得3分。 |  |  |
| 3 | 施工组织 （满分10分） | 施工组织设计、施工方案的编审符合现行规范规定与标准要求，内容具有针对性和可操作性得2分。 |  |  |
|  |  | 对工艺要求比较复杂或施工难度较大的分部或分项工程及易出现质量通病的部位，编制了单独的专项施工方案或作业指导书得2分。 |  |  |
|  |  | 施工组织设计、施工方案、作业指导书进行了三级交底，并作了记录得2分。 |  |  |
|  |  | 项目在实施过程中严格按获批的施工组织设计、施工方案进行得2分。 |  |  |
|  |  | 方案的调整、修改有符合规范规定的变更审批得2分，若无则自动得分。 |  |  |
| 4 | 质量检验与验收 （满分15分） | 工程定位，工序隐蔽记录，结构标高、轴线、垂直度，沉降观测等测量数据优于现行规范和设计要求得5分。 |  |  |
|  |  | 有关安全及功能的检验和见证检测项目的抽检数量、检验方法和检验的质量符合现行规范规定和设计要求得5分。 |  |  |
|  |  | 检验批，分项、分部工程验收和隐蔽验收的程序与结论符合现行规范规定得5分。 |  |  |
| 5 | 材料、构配件、设备进场验收（满分15分） | 材料、构配件、部件、设备等进场台账及验收记录齐全、手续完整得5分。 |  |  |
|  |  | 按现行规范规定和设计有要求的见证取样材料进行了见证取样并送检得5分。 |  |  |
|  |  | 检测报告完整有效得5分。 |  |  |
| 6 | 焊接 （满分10分） | 焊接材料与母材匹配，使用前按规定进行存放和烘焙得2分。 |  |  |
|  |  | 焊接人员持证上岗，在许可范围内从事焊接作业，并进行了针对本工程项目焊接特点的焊工进场考试得2分。 |  |  |
|  |  | 焊接工艺评定文件（包括报告书、记录、试验等）及焊接工艺指导书符合规范规定和标准要求得2分。 |  |  |
|  |  | 焊接无损检查（自检和第三方检）评价优于现行规范要求得2分。 |  |  |
|  |  | 焊缝表面质量检查评价优于现行规范规定得2分。 |  |  |
| 7 | 工程计量 （满分5分） | 相关人员岗位职责明确得2分。 |  |  |
|  |  | 各类工程计量器具配备齐全，并按规定进行使用前检验合格，送检率100%得2分。 |  |  |
|  |  | 项目有工程计量器具台账得1分。 |  |  |
| 8 | 强制性标准 （满分5分） | 项目工程实施中执行了相关的强制性标准得2分。 |  |  |
|  |  | 执行强制性条文过程有检查落实，有记录台账得3分。 |  |  |
| 9 | 工程观感质量 （满分20分） | 现场观感质量实体检查无违反设计要求和现行规范规定得4分。 |  |  |
|  |  | 构件及连接、压型金属板的外形尺寸偏差、接口错边、错位等优于现行规范规定得5分。 |  |  |
|  |  | 焊缝外观和观感质量符合要求得5分。 |  |  |
|  |  | 防腐、防火涂层观感质量符合要求，无漏涂、返锈现象得4分。 |  |  |
|  |  | 成品保护及时，无损坏现象得2分。 |  |  |
| 10 | 工程资料 （满分10分） | 施工过程中施工员、质量员及各专业技术人员的质量检测记录完整、真实得5分。 |  |  |
|  |  | 各类工程技术资料字迹清晰、项目齐全得3分。 |  |  |
|  |  | 资料收集、整理、填写、签字等符合要求得2分。 |  |  |
| 总分：（满分100分） |  |  |  |  |

组长：                       考核人：

表2：施工难度评分表（满分100）

| 序号 | 评价指标 | 评分标准 | 考评分数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑和结构特点 （满分20分，得分超过20分以20分计） | 建筑或结构整体造型：单曲得10分，双曲得20分。 |  |  |
|  |  | 结构跨度：跨度小于60米得5分；跨度60及~120米得10分；跨度120米及以上得15分。 |  |  |
|  |  | 建筑高度：小于200米得5分；200米及～300米得10分；300米及以上得20分。 |  |  |
| 2 | 结构体系 （满分20分，得分超过20分以20分计） | 单层钢结构（排架、框架、门式刚架）得5分；多高层钢结构中的轻型框架、框-排架、框架-支撑得5分。 |  |  |
|  |  | 多高层结构中框架-剪力墙板、筒体结构和大跨度桁架结构、网架、组合网架得10分。 |  |  |
|  |  | 高耸塔桅钢结构得15分；桥梁钢结构得15分；钢结构住宅得15分。 |  |  |
|  |  | 多高层巨型结构得20分；大跨度的网壳、拱形结构、悬索结构、索桁架结构、索穹顶得20分。 |  |  |
| 3 | 焊接难度 （满分20分，得分超过20分以20分计） | 低合金高强度结构钢等强连接焊缝的焊接板厚：≤40 mm，得10分；40 mm~100 mm得15分；≥100 mm得20分。 |  |  |
|  |  | Q370～Q420低合金高强度结构钢焊接得10分；Q420及以上低合金高强度结构钢焊接得15分；耐候、耐火等高性能钢材焊接得15分；异种材料焊接得20分。 |  |  |
|  |  | 焊接环境与条件：工地现场高空全位置焊接得5分；焊接作业环境温度0°C至—10°C得10分；焊接作业环境温度低于—10°C得15分。 |  |  |
| 4 | 构件制造难度 （满分20分，得分超过20分以20分计） | 构件类型：锥管得5分；异形组合构件得10分；铸钢节点得15分；桥梁用钢箱梁得15分；超高层巨型结构中巨型节点得20分。 |  |  |
|  |  | 构件形状：单曲得10分，双曲得20分。 |  |  |
|  |  | 单体构件属于公路管理部门定义的超大、超重构件运输得20分。 |  |  |
| 5 | 现场安装难度 （满分20分，得分超过20分以20分计） | 单件安装重量≤20吨，得5分； 20吨～50吨的得10分；50吨及～100吨计15分；100吨及以上得20分。 |  |  |
|  |  | 重要钢结构工程（建筑结构安全等级为一级的钢结构工程；或建筑设计使用年限100年的钢结构工程）得15分。 |  |  |
|  |  | 使用非常规起重设备、方法进行现场安装的钢结构工程得15分。 |  |  |
| 总分：（满分100分） |  |  |  |  |

组长：                       考核人：

表3：技术创新评分表（满分100分）

| 序号 | 评价指标 | 评分标准 | 考评分数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新技术应用 （满分10分，得分超过10分以10分计） | 在项目建造中推广应用“建筑业十项新技术”的得5分，应用超过2大项及以上的得10分。 |  |  |
| 2 | 四节一环保措施 （满分10分，得分超过10分以10分计） | 在项目施工中采取针对性措施，进行“节能、节地、节水、节材、环境保护”等绿色施工，每项2分，全部满足得10分。 |  |  |
| 3 | 创新成果 （满分15分，得分超过15分以15分计） | 形成企业级工法得5分；形成省部级工法的得10分；形成国家级工法得15分。 |  |  |
|  |  | 获得实用新型专利每项得2分，累计不超过8分；获得发明型专利每项得15分。 |  |  |
|  |  | 形成企业标准得5分；形成团体标准的得10分，形成省部级、行业标准或全国性社团标准得15分。 |  |  |
|  |  | 以评价工程为依托获山东省钢结构行业协会科学技术奖的得15分。 |  |  |
| 4 | BIM技术 （满分15分，得分超过15分以15分计） | 项目应用了BIM技术，建造总结的7分；获得省部级及以上奖励得15分。 |  |  |
| 5 | 装配式建造 （满分20分，得分超过20分以20分计）） | 项目进行了装配化建造，有总结得5分；获得地市级评价认证或奖励得10分；获省部级及以上评价认证或奖励得20分。 |  |  |
| 6 | QC活动 （满分10分，得分超过10分以10分计） | QC活动开展积极，有活动记录得6分；对项目工程质量提高有针对性的合理化建议，并落实得8分；获得省部级及以上QC活动成果奖10分。 |  |  |
| 7 | 技术总结 （满分10分，得分超过10分以10分计） | 项目技术总结、论文发表在企业内刊每篇得3分；双刊号期刊论文每篇得5分；核心期刊论文每篇得10分。 |  |  |
| 8 | 技术水平评价 （满分10分，得分超过10分以10分计） | 项目技术水平经科学成果评价达到国内先进2分、国内领先4分；国际先进8分、国际领先10分。 |  |  |
| 总分：（满分100分） |  |  |  |  |

组长：                       考核人：

表4：数字化建造评分表（满分100）

| 序号 | 评价指标 | 评分标准 | 考评分数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 深化设计 （满分25分，得分超过25分以25分计） | 钢结构深化设计采用建筑信息模型技术建立三维模型，进行节点深化设计、碰撞校核得10分。 |  |  |
|  |  | 建筑信息模型以一致的数据格式传递工程模型信息得3分；实现添加施工管理过程中相关管理信息得5分。 |  |  |
|  |  | 采用智能设计软件或插件得5分；参数化设计或模块化设计得5分；采用AI技术辅助设计或审图得5分。 |  |  |
|  |  | 钢结构施工工艺设计未使用已淘汰施工工艺、设备和材料得5分。 |  |  |
|  |  | 建筑信息模型上添加施工工艺信息或施工方法得5分。 |  |  |
| 2 | 数字化施工（满分75分，得分超过75分以75分计） | 制造、施工过程中采用了数字化加工设备或机械安装设备得15分。 |  |  |
|  |  | BIM模型、物联网、人工智能、云计算、大数据、GIS、5G等信息技术在数字化加工、安装设备中得到应用得15分。 |  |  |
|  |  | 施工过程进行了仿真模拟分析得15分。 |  |  |
|  |  | 通过条形码、二维码或射频识别等数字化标识形式，追溯质量检验信息，得15分。 |  |  |
|  |  | 应用三维激光扫描技术或摄像技术检测构件安装精度得15分。 |  |  |
|  |  | 采用安全管理信息化系统或平台辅助进行现场安全检查管理得15分。 |  |  |
| 总分：（满分100分） |  |  |  |  |

组长：                       考核人：